Прохождение отопительного сезона 2015-2016гг.

 Согласно распоряжению мэра МО «Баяндаевский район» отопительный период начался с 15 сентября 2015 года в бюджетных учреждениях района.

 Жилищный фонд в районе неблагоустроенный, без центрального отопления, без горячего и холодного водоснабжения. Вода привозная.

 - Утвержден план взаимодействия сил и средств на случай чрезвычайных ситуации.

 - Проведена учеба и аттестация операторов угольных котельных на общую сумму 88 200 руб и имеется старая задолженность на 72 000 руб. Итого необходимо оплатить 160 200 руб.

 - В начале отопительного сезона все теплоисточники прошли проверку специалистами «Ростехнадзора» и были подписаны акты готовности объекта к отопительному сезону на все теплоисточников подлежащих паспортизации.

 - Всего 23 муниципальных теплоисточника, из них: 9- электрокотельных, 14- угольных. – На данный момент имеется задолженность за потребленную электрическую энергию по Восточному отделению ООО «ИЭСК» на сумму 11 867 700 руб.

 - Из-за запланированного завоз угля в количестве 2690 тонн угля в год на 4 898 186 руб., уголь завезен 2050 тонн.Имелся старый уголь в количестве 600 тонн. Завоз угля осуществлялся с Харанутского угольного разреза. Имеется задолженность - 3 235 000 руб.

 - 2 раза происходило отключение эл.энергии на линии «Баяндай-Вершинск» в ноябре – декабре 2015 года. Силами РЭС аварии были устранены. Поэтому на случай возникновения чрезвычайных ситуаций из-за отлючения эл.энергии, администрацией района приобретен эл.генератор на 10 кВт за 142 000 руб.

 - Резервные источники электропитания имеются на новой районной больнице (подстанция КТП – владелец ГУЭП «Облкоммунэнерго»), в средних общеобразовательных школах с.Баяндай (подстанция КТП – владелец ГУЭП «Облкоммунэнерго»), с.Тургеневка и с.Загатуй.

 - Был создан аварийно-технический запас из на 200 тыс. рублей, (сетевые насосы, ремкомплекты к электробойлерам).

 - Все объекты работают в штатном режиме.

 Начиная с 2014 г. в районе проводились следующие мероприятия:

 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018г.г.» Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунальго хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы – Реконструкция теплоисточника с обустройством артезианской скважины и подключением к учреждениям бюджетной сферы с.Баяндай на общую сумму **29 000 000** руб.

 Первый этап – Реконструкция теплоисточника выполнена на сумму 19 000 000 руб. Работы выполнены. Подрядчик – ООО «Ушаковская».

 В 2015 г. продолжены работы по второму этапу - строительству тепловых сетей на 10 000 000 руб. От новой котельной подведены тепловые сети к средней школе, ДК «Колос» и новый детский сад. И в 2016г. будет производиться подключение.

 По Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунальго хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы - Бурение водозаборной скважины. Нами были защищены бурение в 4-х муниципальных образованиях, но из-за отсутствия финансирования с областного бюджета данная программа в 2015г. не работала. И вместо бурения приобретены через министерство жилищной политики Иркутской области две водовозки (на базе автомобиля ГАЗ) для муниципальных образований «Нагалык» и «Кырма» в декабре 2015г.

 Согласно распоряжению мэра МО «Баяндаевский район» отопительный период завершен с 16 мая 2016 года в бюджетных учреждениях района, кроме дошкольных учреждений и учреждених, где будет производиться ГЭК до 15 июня 2016 г.

 **По подготовке к новому отопительному сезону.**

 Издано постановление мэра МО «Баяндаевский район» о подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к зимнему отопительному сезону 2016-2017 г.г. Создана комиссия для обследования и последующей приемки объектов к отопительному сезону.

 Разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Баяндаевский район» на 2014-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срокиреализации,гг. | Финансированиемероприятия, т.р. |
| Всего | Областнойбюджет | Местныйбюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт инженерных сетей с.Баяндай  | АМО «Баяндаевский район» |  2016г. | 15 000,0 | 13 200,0 | 1 800,0 |
| 2. | Частичный ремонт системы отопления здания администрации МО «Баяндаевский район» | АМО «Баяндаевский район» | 2016г. | **50,0** |  | **50,0** |
| 3. | Капитальный ремонт твердотопливного котла МБОУ Васильевская СОШ | МБОУ Васильевская СОШ | 2016г. | **350,0** |  | **350,0** |
| 4. | Капитальный ремонт твердотопливного котла МДОУ Ользоновский детский сад | МДОУ Ользоновский детский сад | 2016г. | **200,0** |  | **200,0** |
| 5. | Ремонт котельно-вспомогательного оборудования МБОУ Хатар – Хадайская СОШ | МБОУ Хатар – Хадайская СОШ | 2016г. | **100** |  | **100** |
| 5. | Ремонт системы отопления МБОУ Нагалыкская СОШ | МБОУ Нагалыкская СОШ | 2016г. | **200,0** |  | **200,0** |
|  | ИТОГО: |  |  | **15 900** | **13 200** | **2 700** |

Начальник отдела ЖКХ

МО «Баяндаевский район»

Ф.К.Хунгеев