ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Проведение ремонта автомобильной дороги местного значения «Улица Ботхой»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, устройство тротуаров, пешеходных переходов (дорожек), остановочных пунктов.

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Муниципального образования «Нагалык» на 2016 - 2032 годы» (утверждена Решением Думы МО «Нагалык» от 29.06.2017 № 17)

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	1.Балтухаев Г.И.
2.Балтухаев А.Н.
3.Балтухаев А.Н.
4.Багинова Т.В.
5.Багинова Т.Г.
6.Тудаева Л.В.
7.Ботороев Л.О.
8.Балтухаева С.С.
9.Багинов А.А.
10.Шобохонова Г.Г.

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта

	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Дорожное полотно по улице Ботхой в гравийном исполнении и является одной из основных дорог, по которой проходит массовое передвижение автовладельцев, пешеходов, велосипедистов. За время эксплуатации ремонт ни разу не проводился. На данный момент дорога представляет собой сплошные ямы и выбоины. В период дождей, снеготаяния улица становится труднопроходимой, что приносит жителям с. Нагалык большие неудобства. Неудовлетворительное состояние дороги вызывает недовольство жителей, возникает угроза безопасности жизни и здоровья участникам дорожного движения.

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	Реализация мероприятий по ремонту автомобильной дороги «Улица Ботхой» приведет к улучшению внешнего эстетического облика села, повышению уровня жизни и созданию комфортных условий проживания сельских жителей, обеспечению безопасности автодвижения и пешеходов. 
Проектом предусмотрено асфальтирование дороги с устройством тротуаров и пешеходных переходов.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	2 220 000 руб.
Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 374 746,49 руб.
Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки 5 м, толщина слоя 4 см (Нижний слой толщиной 4 см)1 790 938,38 руб. Выравнивание слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Обочины дороги с 2-х сторон) 54 315.13руб. 

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	220 000 руб

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	До 30 декабря 2026 года

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	
нет

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	нет 

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Установка дорожных знаков
	5

	
	
	2
	Разметка проезжей части
	4

	
	
	ИТОГО
	9

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Муниципальное образование «Нагалык» Баяндаевского района Иркутской области

	11.2
	населенный пункт
	с. Нагалык

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Улица Ботхой  85:02:000000:1357

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	Муниципальное образование «Нагалык»

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	682

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	62

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	140

	
	
	Всего:
	202

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Вестник «Нагалык»

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	нагалык.рф

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	Телеграм  https://t.me/+Jl3Qg1g4Q5M0Y2Iy 
вконтакте 
https://vk.com/club216702590
одноклассники
https://ok.ru/group/70000002173158
 

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Информационный стенд администрации МО «Нагалык 

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: +7 964 737 16 77

	
	
	E-mail: monagalik@yandex.ru 
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