ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	А№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	«Фасад библиотеки, как культурный код Баяндаевского района»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности (за исключением объектов, в которых располагаются органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, и  муниципального жилищного фонда

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Стратегия Социально-экономического развития муниципального образования «Баяндаевский район» на период до 2036 года от 15 июня 2023 года № 34/2
https://bayanday.irkmo.ru/economy/strategicheskoe-planirovanie/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%202036%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82).doc 

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	1. Абгалдаева Жанна Владимировна
2. Семенов Петр Владимирович
3. Баранова Елена Загдаевна
4. Буинова Энгельсина Логиновна
5. Батуева Серафима Семёновна
6. Балдынов Владимир Васильевич
7. Убодоева Ирина Леонидовна
8. Татаринова Наталья Васильевна
9. Гудеева Ольга Константиновна
10. Парфенова Любовь Ильинична

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	 Баяндаевский район, известен своим богатым этнографическим музеем который привлекает множество туристов… назрела острая необходимость в улучшении внешнего облика Межпоселенческой центральной библиотеки. В 2024 году библиотека преобразилась внутри, став современной и комфортной Модельной библиотекой. Капитальный ремонт, новая мебель, обновленный книжный фонд и функциональное зонирование создали уютное и привлекательное пространство для читателей всех возрастов.
Однако, внешний вид здания библиотеки, к сожалению, не соответствует ее внутреннему содержанию. Фасад обветшал: сколы штукатурки и бетона, а также непрезентабельная, местами прогнившая из-за дождей, деревянная веранда, портят общее впечатление.
Учитывая, что в Баяндае есть этнографический музей под открытым небом, библиотека часто становится пунктом посещения для туристов, контраст между современным интерьером и обветшалым фасадом особенно заметен. Это создает диссонанс и не позволяет библиотеке в полной мере выполнять свою роль культурного центра района.
Решением этой проблемы станет проект "Фасад библиотеки, как культурный код Баяндаевского района". Обновление фасада не только улучшит внешний вид здания, но и позволит отразить уникальное этнографическое наследие района, сделав библиотеку настоящей визитной карточкой Баяндая.

	6
	







Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	После реализации проекта "Фасад библиотеки, как культурный код Баяндаевского района", Межпоселенческая центральная библиотека преобразится и станет настоящим украшением Баяндаевского района. Обновленный фасад, выполненный с учетом этнографических особенностей региона, будет гармонично сочетаться с современным внутренним пространством библиотеки, создавая целостный и привлекательный образ.
Ожидается, что библиотека станет не только местом для чтения и получения информации, но и важным культурным центром, отражающим богатое наследие Баяндая. Новый фасад привлечет больше посетителей, в том числе туристов, интересующихся культурой и историей района.
В частности, можно ожидать:
· Эстетическое улучшение: Здание библиотеки приобретет современный и ухоженный вид, избавившись от обветшалости и разрушений.
· Повышение привлекательности для туристов: Библиотека станет более привлекательным объектом для посещения, что положительно скажется на туристическом имидже района.
· Укрепление культурной идентичности: Фасад, отражающий этнографические мотивы, будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия Баяндаевского района.
· Создание комфортной и безопасной среды: Обновленная веранда станет уютным местом для отдыха и проведения мероприятий на открытом воздухе.
· Повышение престижа библиотеки: Преображение библиотеки укрепит ее роль как важного культурного и образовательного учреждения в районе.
В конечном итоге, проект "Фасад библиотеки, как культурный код Баяндаевского района" позволит создать современное, функциональное и эстетически привлекательное пространство, которое будет способствовать развитию культуры, образования и туризма в регионе. Библиотека станет гордостью Баяндая и визитной карточкой района, отражающей его уникальное культурное наследие.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) 
	2 000 000
- Вентилируемая фасадная система из керамогранитных плит с доставкой до п. Баяндай, ул. Бутунаева, 3.  -  1166500 р.
- Сборка и разборка лесов   - 153000р
- Монтаж кронштейнов в бетонную стену - 153000р
- Монтаж вертикальных и горизонтальных направляющих  - 144000р
- Устройство кляймеров - 94500р
- Устройство керамогранитных плит - 176000р
- Устройство откосов - 113000р

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	200 000


	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	30 декабря 2026 года

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	

наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)

	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	Да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	Нет

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	Да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	Нет

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
Предоставление помещения для ночлега
	Да

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1.
	Укрытие прилегающих растений, окон, которые не подлежат ремонту
	3


	
	
	2.
	Очистка территории от остатков строительных материалов, посадка цветов, кустарников, уход за газоном вокруг библиотеки.
	4

	
	
	ИТОГО

	7

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Баяндаевский муниципальный район 
Иркутской области

	11.2
	населенный пункт
	
с. Баяндай


	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	ул. Бутунаева, 3
Кадастровый номер: 85:02:010104:676

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека
 МО «Баяндаевский район»
(МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район»)

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	
Не менее – 4000 человек в год
· Все пользователи библиотеки – 1601, в том числе: дети – 559 человек и молодежь -  165 в год.
· Туристы, посетители этнографического музея п. Баяндай – не менее 1500 человек в год.
· Экскурсии учеников школ Баяндаевского района – не менее 500 человек.
· Экскурсии жителей Баяндаевского района – не менее 300 человек


	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	
по итогам схода, собрания или конференции граждан

	10

	
	
	
по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	
318

	
	
	Всего:



	328



	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Районная газета «Заря» от 10 июля 2025.- № 24.- с. 4

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	https://bayanday.irkmo.ru/news/detail.php?ID=192762 

https://bayan-biblio.irk.muzkult.ru/news/129148711 

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграмм" и др.)
	https://vk.com/wall-212804095_668

https://vk.com/wall-135817441_437

https://ok.ru/group/52430067335330/topic/156821307041954 

https://vk.com/wall-135817441_438

https://vk.com/wall-217462014_367

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	Мессенджер  Telegram
https://t.me/ReklamaBayandai

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 8 950 119 84 83

	
	
	E-mail: bayanlib@gmail.com




	Инициаторы инициативного проекта

Абгалдаева Жанна Владимировна


 Семенов Петр Владимирович



Баранова Елена Загдаевна



Буинова Энгельсина Логиновна



Мантатов Александр Маркелович



[bookmark: _GoBack]Солсоев Николай Владимирович


Гудеева Ольга Константиновна


Татаринова Наталья Васильевна



Парфенова Любовь Ильинична



Бутуев Антон Васильевич
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