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	N п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Создание и обустройство открытого лукодрома «Олимп» в с. Нагалык, приобретение материально-технической базы для стрельбы из лука

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Создание инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе ярмарок, выставок, концертов, мероприятий в сфере молодежной политики

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Генеральный план муниципального образования «Нагалык» Баяндаевского муниципального района Иркутской области, утвержденный Решением Думы МО «Нагалык» №35 от 17.09.2013 года

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	1. Александров Иван Николаевич
2. Александрова Аюна Павловна
3. Хангуева Мария Семеновна
4. Халапханова Евгения Андреевна
5. Багаева Людмила Анатольевна
6. Алсаева Людмила Хантаевна
7. Тарнуева Мария Валерьевна
8. Хангуев Андрей Хамакшинович
9. Борголова Светлана Борисовна
10. Борголов Вячеслав Климентьевич

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	-

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	-

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	-

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Организация лукодрома с приобретением луков для стрельбы имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования, поскольку решит несколько важных проблем:

1. Нехватка финансирования и инфраструктуры для развития лучной стрельбы: В населенном пункте уже есть опытные тренеры и талантливые дети, демонстрирующие потенциал для достижения высоких результатов в лучной стрельбе. Однако, отсутствие должной инфраструктуры и финансирования сдерживает их развитие. 

2. Застой в развитии лучной стрельбы и необходимость нового витка: Существующая ситуация тормозит развитие лучной стрельбы в нашем населенном пункте. Новый, лукодром станет катализатором для нового этапа развития этого вида спорта, привлекая больше детей и взрослых к занятиям, повышая их мастерство и стимулируя здоровый образ жизни.

3. Несоответствие существующей инфраструктуры для проведения соревнований: Регулярное проведение межрегиональных соревнований в населенном пункте демонстрирует интерес к стрельбе из лука, но текущее место проведения не отвечает современным требованиям. Оно не способствует развитию соревнований, ограничивает количество участников и не обеспечивает комфортные условия для спортсменов и зрителей. 

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	1. Строительство лукодрома и закупка инвентаря предоставят необходимые условия для тренировок и подготовки спортсменов, раскрывая их потенциал и способствуя их успешному выступлению на соревнованиях.

2. Новый, лукодром станет катализатором для нового этапа развития стрельбы из лука, привлекая больше детей и взрослых к занятиям, повышая их мастерство и стимулируя здоровый образ жизни.

3. Обустройство лукодрома, создаст современную площадку для проведения соревнований различного уровня, повысив их престиж и привлекая больше участников и зрителей. Это, в свою очередь, привлечет к нам туристов и дополнительные доходы.

4. Привлечение инвестиций и развитие туризма: Современный лукодром может стать не только центром для тренировок и соревнований, но и туристической достопримечательностью, привлекая посетителей из других регионов и стимулируя развитие сопутствующих услуг (гостиницы, кафе и т.д.).

В итоге, создание лукодрома – это комплексное решение, которое положительно скажется на развитии спорта, улучшении здоровья населения, и экономическом росте муниципального образования.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	2 250 000 рублей

-приобретение строительного и прочего материала (брус, доски лиственничные, и т.д. ): 750 000 рублей;

-приобретение спортивного инвентаря (спортивный классический лук для стрельбы, традиционный лук для стрельбы, стрелы для стрельбы из классического лука, стрелы для стрельбы из традиционного лука, набор сур с сеткой стрелоулавливателем, щиты для стрельбы из классического лука):1 000 000 рублей;

-пошив национальных костюмов для команды спортсменов по стрельбе из традиционного лука: 500 000 рублей.

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	250 000 рублей

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	до 30 декабря 2026г. 

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	N п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	Да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	Да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	Да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	Да

	
	
	5
	другие формы (услуги по доставке материалов)
	Да

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	N п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	уборка территории
	2

	
	
	2
	выравнивание поверхности земельного участка 
	2

	
	
	3
	погрузка, разгрузка строительного материала
	2

	
	
	4
	строительство павильона, теневого навеса  для стрельбы из лука
	4

	
	
	5
	уборка территории после работ
	2

	
	
	ИТОГО
	12

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Муниципальное образование «Нагалык»

	11.2
	населенный пункт
	с. Нагалык

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	ул. Трактовая, д. 9 85:02:070101:335

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
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	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	550

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	55

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	140

	
	
	Всего:
	195

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	N п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Вестник «Нагалык»
№7 от 31.07.2025 года 

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	Официальный сайт администрации муниципального образования «Нагалык» 
https://xn--80aai3aei6h.xn--p1ai/


	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	Социальные сети: «ВKонтакте»
https://vk.com/club216702590

«Одноклассники» https://ok.ru/group/70000002173158
Телеграм  https://t.me/+Jl3Qg1g4Q5M0Y2Iy

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Информационный стенд администрации МО «Нагалык» с. Нагалык

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89641017436

	
	
	E-mail: monagalik@yandex.ru



--------------------------------
[bookmark: P373]<1> В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.

	Инициаторы инициативного проекта

	
	
	
	
	Александров Иван Николаевич

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Александрова Аюна Павловна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Хангуева Мария Семеновна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Халапханова Евгения Андреевна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Багаева Людмила Анатольевна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Алсаева Людмила Хантаевна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Тарнуева Мария Валерьевна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Хангуев Андрей Хамакшинович

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Борголова Светлана Борисовна

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	Борголов Вячеслав Климентьевич

	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)




