 ДУМА

муниципального образования «Баяндаевский район»

Иркутской области

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2013 года

**Об отчете начальника отдела службы «Заказчик», строительства и ЖКХ администрации МО «Баяндаевский район» по итогам муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях социальной сферы МО «Баяндаевский район» на 2010-2013г.г.»**

Заслушав отчет начальника отдела службы «Заказчик», строительства и ЖКХ администрации МО «Баяндаевский район» Хунгеева Ф.К. по итогам муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях социальной сферы МО «Баяндаевский район» на 2010-2013г.г.», утвержденную решением Думы МО «Баяндаевский район» от 30 июня 2010 года № 10/3, руководствуясь ст. ст. 27, 29, 47 Устава МО «Баяндаевский район».

ДУМА РЕШИЛА:

1.Итоги муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях социальной сферы МО «Баяндаевский район» на 2010-2013 годы» признать удовлетворительным.

2.Отчет начальника отдела службы «Заказчик», строительства и ЖКХ администрации МО «Баяндаевский район» об итогах муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях социальной сферы МО «Баяндаевский район» на 2010-2013г.г.» принять к сведению.

3.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря», на официальном сайте МО «Баяндаевский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального

образования «Баяндаевский район»

В.И. Здышов

Мэр муниципального образования

«Баяндаевский район»

А.П. Табинаев

с. Баяндай

«25» декабря 2013 год № 44/6

**Отчет**

**по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях социальной сферы МО «Баяндаевский район» на 2010-2013 годы» утвержденную решением Думы МО «Баяндаевский район» от 30 июня 2010 года № 10/3**

**Цель программы:** повышение эффективности использования энергетических ресурсов в социальной сфере и ЖКХ, снижение расходов бюджета района на оплату за потребляемые энергоресурсы.

**Результаты реализации программы:**

- сокращение потребления энерго-, тепло-, и водоресурсов;

- снижение затрат бюджета района и бюджетов поселений района на оплату потребляемых энергетических ресурсов;

- повышение надежности и эффективности энергопотребления на объектах социальной сферы и ЖКХ.

**Были проведены следующие мероприятия:**

**Перевод с электроотопления на твердое топливо в следующих муниципальных учреждениях**

- В 2010г. Хандагайский ФАП – перевод с электроотопления на печное топливо с местного бюджета на сумму 16 000 руб.

- В 2010г. Нухунурский ФАП – перевод с электроотопления на печное топливо с местного бюджета на сумму 18 000 руб.

- В 2010г. Реконструкция теплотрассы МБОУ «Баяндаевская СОШ». Областной бюджет – 1 500 000 руб., местный бюджет – 75 000 руб.

- 2011г. МБОУ «Баяндаевская СОШ». Областной бюджет – 4 800 000 руб., местный бюджет – 200 000 руб. Экономический эффект 1 200 000 руб в год.

- В 2012г. МБОУ «Загатуйская СОШ» на 4 000 000 руб. с подключением зданий средней школы, детского сада и СВА с.Загатуй. Областной бюджет – 3 800 000 руб., местный бюджет – 200 000 руб. Экономический эффект 600 000 руб в год.

- В 2012г. МБОУ «Хатар-Хадайская СОШ» на 3 000 000 руб. с подключением зданий средней школы с.Хадай. Областной бюджет – 2 850 000 руб., местный бюджет – 150 000 руб. Экономический эффект 300 000 руб в год.

- В 2012г. Участковая больница – установка резервного котла с местного бюджета на сумму 250 000 руб.

- В 2012г. МБОУ «Васильевская СОШ» капитальный ремонт основного котла на твердом топливе с местного бюджета на 300 000 руб.

- В 2013г. МБОУ «Нагалыкская СОШ» на 5 700 000 руб. с подключением зданий средней школы, КСК, сельского клуба и санатория с.Загатуй. Областной бюджет – 5 529 000 руб., местный бюджет – 171 000 руб. Ожидаемый экономический эффект 400 000 руб в год.

- В 2013г. МБОУ «Ользоновская СОШ» на 1 224 500 руб. с подключением зданий средней школы, детского сада и СВА с.Загатуй. Областной бюджет – 1 200 000 руб., местный бюджет – 24 500 руб.

- В 2013г. Районная библиотека капитальный ремонт системы отопления и освещения с местного бюджета на сумму 569 602 руб.

- В 2013г. МБОУ «Васильевская СОШ» капитальный ремонт резервного котла на твердом топливе с местного бюджета на 300 000 руб.

**Проведение энергообследования с целью получения энергетического паспорта**

- В 2011г. проведение энергообследования МБОУ «Баяндаевская СОШ»на сумму ? руб.

- В 2012г. проведены энергообследования 5 средних школ по району на общую сумму 262 000 руб., областной бюджет 182 000 руб., местный бюджет 80 000 руб.

- В 2013г. проведены энергообследования здания районной администрации с местного бюджета на сумму 99 600 руб.

- В 2013г. проведены энергообследования 3-х районных учреждений культуры с местного бюджета на 104 000 руб., в стадии завершения энергообследование на 5-и средних школах района с областного бюджета на сумму 475 000 руб.

Начальник отдела службы «Заказчик»,

строительства и ЖКХ админинистрации

МО «Баяндаевский район»

Хунгеев Ф.К.