Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 г.г.» за 2024 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030г.г.» утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 20.12.2023 г. № 240 п/23. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 453,00 тыс. руб., в том числе:

- По мероприятию «Создание и обустройство детских площадок по безопасности движения в образовательных учреждениях» - всего 10,0 тыс.руб. -  за счет  средств  бюджета района. Исполнение составило 9,545 тыс. рублей или 95,5%.

- По мероприятию «Оборудование образовательных учреждений наглядными пособиями по безопасности дорожного движения» - всего 10,0 тыс.руб. за счет бюджета района. Исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%.

- По мероприятию «Проведение системной работы по профилактике ДТП:

- интеллектуальная игра «Светофор и пешеход»;

- единый день юного инспектора дорожного движения;

- конкурс «Безопасное колесо»;

- проведение операции «Внимание дети».

Всего 10,0 тыс.руб. – за счет средств бюджета района. Исполнение составило 100%.

4. По мероприятию «Ремонт и содержание автодороги – подъезд к КФХ ИП Гончарук А.В.»  - всего 423тыс. руб. – за счет средств областного бюджета. Исполнение составило 463,5 тыс. руб. или 109,6 %.

Информация об изменениях объемов финансирования целевых показателей муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 г.г.»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Редакция программы от 20.12.2023 N 240п/23 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Программа " Повышение безопасности дорожного движения в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 г.г.» | Всего | 453,0 |
|  | Местный бюджет (далее - МБ) | 30,0 |
|  | Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ), - при наличии | 423,0 |