**Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды**

**на 2019-2024 гг» за 2021 год**

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» в 2019 - 2024 гг." утверждена Постановлением Мэра МО «Баяндаевский район» от 27.12.2018 г. №278 п/18, в ред. от 27.08.2020 г. № 169 п/2, 28.06.2021 №144п/21. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году 350 т.р. исполнение составило 392,8тыс. руб.:

1. По мероприятию «Разработка природоохранной документации для объектов НВОС» - всего 200 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 200 тыс. рублей или 100,0%.
2. По мероприятию «Обустройство ограждения площадки временного накопления ТКО» - всего 25 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 25 тыс. рублей или 100,0%.
3. По мероприятию «Проведение геодезических работ на несанкционированных свалках в МО «Тургеневка»» - всего 50 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 50 тыс. рублей или 100,0%.
4. По мероприятию «Приобретение сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалках в МО «Тургеневка»» - всего 10 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 10 тыс. рублей или 100,0%.
5. По мероприятию «Проведение геодезических работ на несанкционированных свалках в МО «Кырма»» - всего 55 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 55 тыс. рублей или 100,0%.
6. По мероприятию «Приобретение сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалках в МО «Кырма»» - всего 10 т.р. за счет бюджета района. Исполнение составило 10 тыс. рублей или 100,0%.

7. Количество публикаций экологической направленности, размещённых в средствах массовой информации – в районной газете «Заря» и на официальном сайте в сети Интернет – более 5;

8. Было проведено 2 экологических мероприятия:

- участие в Эко-марафоне «Переработка»;

- посадка саженцев;

9. Количество экологических акций, в том числе с целью ликвидации несанкционированных свалок – 6 (месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов, субботники);

10. Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения МО «Баяндаевский район» - 2 (Информирование населения по вопросам обращения с ТКО).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от \_27.08.2020  N169п/20\_\_ | Редакция программы от \_10.03.2021  N 50 п/21 | Редакция программы от \_28.06.2021  N 144п/21\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа  "Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» в 2019 - 2024 гг." | Всего | 720,0 т.р. | 200,0 т.р. | 350,0 т.р. |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 360,0 т.р. | 200,0 т.р. | 350,0 т.р. |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в районном бюджете (далее - ОБ), - при наличии | 6840,0 т.р. | - | - |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» В 2021 ГОДУ