02.03.2026 № 64п/26

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В  МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2024 - 2030 ГГ»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Баяндаевский район» и их формирования и реализации № 182п/23 от 22.09.2023 г., а также Уставом МО «Баяндаевский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2024-2030 гг», утвержденную постановлением администрации МО «Баяндаевский район» от 08 июля 2025 года № 149п/25, изложив ее в новой редакции (Приложение 1).

- Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте МО «Баяндаевский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра МО «Баяндаевский район» В.А. Дудкина

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Заместитель мэра МО «Баяндаевский район»

В.А. Дудкин

Приложение 1

к постановлению администрации

МО «Баяндаевский район»

От «02» 03 2026 г. № 64п/26

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН»

## НА 2024 - 2030 ГГ»

| Наименование Программы | "Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 гг" (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| ## Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Баяндаевский район» |
| ## Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (далее – администрация МО «Баяндаевский район) |
| Цели муниципальной программы | 1. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Баяндаевского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. 2. Создание благоприятной и безопасной окружающей природной среды. 3. Повышение уровня экологического просвещения населения Баяндаевского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2030 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды на 2024-2030 годы. 2. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО. |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы | Объём финансирования муниципальной программы с учётом средств областного бюджета и планируемых средств бюджета муниципального образования «Баяндаевский район», составляет 180782,86 тыс. руб., в том числе: Год реализации; Средства бюджета района; Недостающие средства; Всего средств. 2024; 0; 0; 0. 2025; 575,0; 0; 575,0. 2026; 4300,03; 81700,58; 86000,61. 2027; 4210,36; 79996,9; 84207,26. 2028; 250,0; 4750,0; 5000,0. 2029; 250,0; 4750,0; 5000,0. 2030; 250,0; 4750,0; 5000,0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Совершенствование системы сортировки, переработки и утилизации отходов производства и потребления; 2. Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Баяндаевского района. 3. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 4. Совершенствование методов экологического просвещения формирования экологической культуры: - увеличение экологических мероприятий; - увеличение количества участников экологических мероприятий; - создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды. 5. Снижение показателей заболеваемости населения. |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАМНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время основной серьезной проблемой в  муниципальном образовании «Баяндаевский район» по-прежнему остается утилизация и захоронение промышленных отходов, вовлечение их в процесс повторного использования, отсутствие программы управления отходами, связывающей в единое целое сбор, сортировку, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов, отсутствие санкционированного полигона твердых бытовых отходов, которая  сохраняется на протяжении многих лет и требует скорейшего решения.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов.

Твердые промышленные и бытовые отходы засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт. Кроме того, они могут являться источником поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения.

На территории Баяндаевского района на несанкционированных свалках и других объектах накоплено свыше 50 тыс. м3 бытовых и промышленных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте количества образующихся в районе отходов. В связи с нехваткой мест размещения, переработки (утилизации) ТКО  распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 2024 - 2030 гг."  предусматривает проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, мероприятий по экологическому просвещению за счет средств бюджета Иркутской области, районного бюджета  и бюджетов сельских поселений Баяндаевского района. Кроме того, в муниципальную программу включены природоохранные мероприятия, запланированные к проведению  предприятиями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории МО «Баяндаевский район», за счет собственных средств.

Мероприятия, обозначенные в муниципальной программе, представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по основным направлениям: охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почвы; совершенствование системы управления.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, охрана окружающей среды - это целостная система мер, организуемая данной муниципальной программой.

Необходимость комплексного решения проблем в сфере охраны окружающей среды программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения экологической безопасности, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- необходимость выполнения в рамках единой муниципальной программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов;

- потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в части получения софинансирования из федерального и областного бюджетов), органов местного самоуправления и организаций.

Таким образом, сложность решаемых задач, взаимосвязь экологических, социальных и экономических проблем, сложившихся к настоящему времени на территории  муниципального образования «Баяндаевский район», обусловливают необходимость применения программно-целевого метода для их разрешения.

В муниципальном образовании «Баяндаевский район» реально сложившиеся разрывы между промышленными площадками и жилой зоной (санитарно-защитные зоны) не обеспечивают достаточной защиты населения от воздействия вредных веществ, выбрасываемых источниками теплоснабжения, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Баяндаевский район».

Основу выбросов в атмосферу составляют продукты горения каменного угля от теплоисточников. По объему выбросов этих загрязняющих веществ село Баяндай находится на первом месте в Баяндаевском районе.

В администрацию  муниципального образования «Баяндаевский район» постоянно поступают жалобы от населения о загрязнении атмосферного воздуха и территорий жилых домов, прилегающих к угольным котельным.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Баяндаевского района.

В рамках достижения цели муниципальной программы необходимо обеспечить решение органами местного самоуправления, осуществляющими защиту окружающей среды в Баяндаевском районе, следующих задач:

1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.

2. Создание благоприятной и безопасной окружающей  природной среды.

3. Повышение уровня экологического просвещения населения Баяндаевского района.

В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов администрация  муниципального образования «Баяндаевский район» содействует экологическому просвещению посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Деятельность администрации  муниципального образования «Баяндаевский район» в период с 2024 по 2030 годы будет направлена на сохранение системы традиционных экологических мероприятий, увеличение экологических акций, увеличение количества участников экологических акций, создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы МО «Баяндаевский район»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) целевой программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого |
| 1. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды на 2024-2030 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество экологических мероприятий (фестивали, конкурсы, эко-квесты и др.) | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1.2. | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения МО «Баяндаевский район» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации НВОС | Ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО | Ед. | 0 | 4 | 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Ед. | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 |

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы потребует выделения бюджетных ассигнований в сумме 180782,86 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя мероприятия, выполнение которых требует привлечение финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются: средства консолидированного бюджета.

# 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предлагается реализовать следующие мероприятия:

- Мероприятия по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Мероприятия по сортировке, переработке и утилизации отходов производства и потребления.

- Мероприятия по формированию экологической культуры путем экологического просвещения населения МО «Баяндаевский район».

Мероприятия муниципальной программы проводятся в течение 2024 - 2030 гг с уточнением посредством внесения изменений и дополнений с учетом принимаемых решений администрацией МО «Баяндаевский район».

| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Финансирование, тыс. руб. |  |  | Целевой показатель, шт | Значение показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всего | ## Местный бюджет | ## Областной бюджет |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2024 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
| 2 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2025 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
| 3 | Проведение геодезических работ на несанкционированных свалках | 2025 | 175,0 | 175,0 | 0 | Мероприятия по проведению геодезических работ на несанкционированных свалках | 1 |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Баяндаевского района | 2025 | 400,0 | 400,0 | 0 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления, сбора ТКО | 4 |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 2026 | 8665,0 | 433,25 | 8231,75 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на организацию ликвидации НВОС в: с. Наумовка, с. Хадай, д. Загатуй, с. Тургеневка, с. Тургеневка, Хандабай с. Люры | 2026 | 41805,45 из них: 6400,53 7505,85 6745,66 6784,47 7421,54 6947,4 | 2090,27 из них: 320,03 375,29 337,28 339,22 371,08 347,37 | 39715,18 из них: 6080,5 7130,56 6408,38 6445,25 7050,46 6600,03 | Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации НВОС | 0 |
| 7 | Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Баяндаевского района | 2026 | 35530,15 | 1776,51 | 33753,65 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления, сбора ТКО | 57 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на выявление ОНВОС и организацию ликвидации НВОС в: с. Наумовка, с. Хадай, д. Загатуй, с. Тургеневка, с. Тургеневка, Хандабай с. Люры | 2027 | 64207,26 из них: 10192,8 11694,59 10416,56 10696,65 11411,06 9795,6 | 3210,36 из них: 509,64 584,73 520,83 534,83 570,55 489,78 | 60996,9 из них: 9683,16 11109,86 9895,73 10161,82 10840,51 9305,82 | Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации НВОС | 6 |
| 9 | Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Баяндаевского района | 2027 | 10000,0 | 500,0 | 9500,0 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления, сбора ТКО | 30 |
| 10 | Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 2028 | 5000,0 | 250,0 | 4750,0 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 7 |
| 11 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2027 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
| 12 | Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 2028 | 5000,0 | 250,0 | 4750,0 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 5 |
| 13 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2028 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
| 14 | Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 2029 | 5000,0 | 250,0 | 4750,0 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 5 |
| 15 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2029 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
| 16 | Реализация мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 2030 | 5000,0 | 250,0 | 4750,0 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | 5 |
| 17 | Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения | 2030 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения | 3 |
|  | ВСЕГО: |  | 180782,86 | 9585,39 | 171197,48 |  |  |

# 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет обеспечено:

1. Совершенствование системы сортировки, переработки и утилизации отходов производства и потребления;

2. Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Баяндаевского района.

3. Улучшение санитарно-эпидемиологического  благополучия населения.

4. Совершенствование методов экологического  просвещения формирования экологической культуры:

- увеличение экологических мероприятий;

- увеличение   количества   участников   экологических мероприятий;

- создание системы информирования населения по  вопросам охраны окружающей среды.

## 5. Снижение показателей заболеваемости населения.

### 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией муниципальной программы:

1. Финансовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств. Существенная дифференциация финансовых возможностей муниципального образования приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды. Ограниченность возможностей местного бюджета может снижать эффективность исполнения  полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

2. Риск невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ.

3. Природно-климатические – влияние климатических условий на приживаемость зеленых насаждений в условиях поселений.

Мерами управления указанными рисками являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

- своевременная ежегодная актуализация муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов ее реализации;

- проведение в течение всего срока реализации муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния окружающей среды и природных ресурсов (в том числе зелёных насаждений) муниципального образования «Баяндаевский район»  с целью актуализации муниципальной программы (в случае необходимости);

- детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, являющихся полномочиями муниципального образования, с учетом возможности местного бюджета по финансированию;

- использование методической поддержки областных и федеральных структур в сфере охраны окружающей среды в организации исполнения функций в области экологии и природопользования на территории муниципального района.

- минимизация риска невыполнения условий контракта, заключенного по результатам проведенных торгов, производителем работ, заключается в контроле достоверности документов, подтверждающих фактические объемы произведенных затрат исполнителем средств муниципального бюджета, который несет ответственность за целевое использование бюджетных средств.